정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

| ① 정책사업명 | 송정지구 외부관로 및 상부도로 개설 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ② 추진배경 | 송정택지지구 내 우수유역 분리를 통한 재해예방 및 수로암거 상부공간 도로개설을 통한 교통 기반시설 확충 |  |  |  |
| ③ 사업개요 | ○ 위 치 : 송정동 및 창평동 일원 ○ 사업내용 : 도로개설 L=360m, B=10m ○ 사 업 비 : 3,500백만원(LH공사 지원금) |  |  |  |
| ④ 사업부서 | 안전건설국 건설과 |  | ⑤ 담당자 | 시설5급 조병석 시설7급 이은호 |
| ⑥ 선정기준 | 총 사업비 10억원 이상 |  | ⑦ 사업기간 | '20. 10월 ~ '24. 12월 |
| <그간 주요 추진내용> |  |  |  |  |
| ○ 도시계획시설결정 |  | ‘20.12.24. | 이동권 구청장 최수미 부구청장 엄주복 안전건설국장 심웅보 건설과장 배성주 토목주무관 방기원 주무관 |  |
| ○ 도시계획시설사업 실시계획 인가 |  | ‘21.01.14. | 이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 심웅보 건설과장 배성주 토목주무관 방기원 주무관 |  |
| ○ 보상추진 |  | ‘21.02.16. | 이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 이상식 건설과장 임춘근 건설행정주무관 이보근 주무관 |  |
| ○ 공사 착수 |  | ‘21.05.12. | 심웅보 건설과장 배성주 토목주무관 방기원 주무관 |  |
| ○ 지적분할 완료 |  | ‘21.07.06. | 심웅보 건설과장 배성주 토목주무관 방기원 주무관 |  |
| ○ 공사 일시정지 |  | ‘21.12.16. | 이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 이상식 건설과장 여주태 토목주무관 방기원 주무관 |  |
| ○ 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가 |  | ‘22.12.29. | 이상식 건설과장 여주태 토목주무관 최문준 주무관 |  |