정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

| ① 정책사업명 | 당사ㆍ어물항 어촌뉴딜 300사업 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ② 추진배경 | 어촌이 보유한 핵심자원을 활용하여 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어촌·어항 통합재생을 통해 사업효과 극대화 도모 |  |  |  |  |  |  |
| ③ 사업개요 | ○ 위 치 : 북구 강동동 당사·어물항 일원 ○ 사업방식 : 한국농어촌공사 울산지사 위‧수탁 ○ 사업내용 : 어항정비, 해안산책로 조성, 당사해양공원 특화경관조성 등 ○ 총사업비 : 13,399백만원(국 9,350 시 2,003.5 구 2,003.5 자부담 42) |  |  |  |  |  |  |
| ④ 사업부서 | 복지환경국 농수산과 |  |  | ⑤ 담당자 |  |  | 농업5급 오재환 시설8급 신장진 |
| ⑥ 선정기준 | 총 사업비 10억 이상 |  |  | ⑦ 사업기간 |  |  | ‘20. 1월 ~ ’23. 12월 |
| <그간 주요 추진내용> |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ 2020년 어촌뉴딜 300사업 공모 추진계획 |  | ‘19.07.11. |  |  | 이동권 구청장 최수미 부구청장 김정열 복지경제국장 최병훈 농수산과장 장윤정 수산진흥주무관 |  |  |
| ○ 2020년 어촌뉴딜 300사업 선정 보고 |  | ‘19.12.12. |  |  | 이동권 구청장 최수미 부구청장 김정열 복지경제국장 최병훈 농수산과장 김명철 수산진흥주무관 |  |  |
| ○ 2020년 어촌뉴딜 300사업 위수탁 계약 체결 보고 |  | ‘20.01.17. |  |  | 이동권 구청장 최수미 부구청장 김정열 복지경제국장 최병훈 농수산과장 김명철 수산진흥주무관 |  |  |
| ○ 당사․어물항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 고시 |  | ‘20.11.19. |  |  | 이동권 구청장 최수미 부구청장 김정열 복지경제국장 최병훈 농수산과장 전민주 수산진흥주무관 |  |  |
| ○ 당사․어물항 어촌뉴딜 300사업 실시설계 착수 |  |  | ‘20.12.07. |  |  | 이동권 구청장 최수미 부구청장 김정열 복지경제국장 최병훈 농수산과장 전민주 수산진흥주무관 |  |
| ○ 당사․어물항 어촌뉴딜 300사업 공통사업 착공 |  |  | ‘21.8.11. |  |  | 이동권 구청장 김정익 부구청장 이문걸 복지경제국장 최병훈 농수산과장 안승진 수산진흥주무관 |  |
| ○ 당사․어물항 어촌뉴딜 300사업 특화사업 착공 |  |  | ‘22.4.15. |  |  | 이동권 구청장 김정익 부구청장 허사영 복지경제국장 오재환 농수산과장 안승진 수산진흥주무관 |  |